# מסמך דרישות לפרוייקט: ממשק מיפוי מסגרות לגיל הרך (לידה-3)

## 1. תקציר מנהלים ורקע

למנהלות יחידות הגיל הרך ברשויות המקומיות יש צורך מהותי, בעיקר, מאז העברת הרגולציה על מעונות היום למשרד החינוך ב-2022, למפות כלל מסגרות הטיפול והחינוך לגילאי לידה-3 בתחומן – הן המפוקחות והן הבלתי מפוקחות, כבסיס נתונים הכרחי לקבלת החלטות. כיום אין כלי או מתודולוגיה שיטתית לביצוע מיפוי כזה, וברוב הרשויות מתנהלת שגרת העבודה ללא בסיס נתונים שכזה. הפרויקט המוצע הוא פיתוח ממשק מקוון שיאחד מקורות מידע קיימים (ממשלתיים, מסחריים ורשותיים) לכדי מיפוי אחד, מעודכן וניתן לתיקוף – וכך יחסוך זמן ויאפשר קבלת החלטות מבוססת-נתונים ברמת הרשות.

רקע וצורך

בשנת 2022 עברה הרגולציה על מעונות היום ממשרד העבודה למשרד החינוך, ונוצר תפקיד חדש ברשות המקומית: מנהלת יחידת הגיל הרך. עם התפקיד הגיע אחריות רחבה להבטחת רצף ואיכות טיפול מגיל לידה ועד 6, במסגרתה נדרשת מנהלת היחידה למפות את מסגרות החינוך ברשות. עד כה מניסיוננו מול השטח עלה כי אין כלי איסוף או מתודולוגיה שיטתית למיפוי המסגרות. מנהלות יחידות שנמצאות בשנים הראשונות להטמעת תפקיד חדש, נדרשות להיבנות בעצמן על תשתית שאינה קיימת.

הכלי- פיתוח ממשק מיפוי מסגרות

כלי מקוון למנהלת גיל הרך ברשות המקומית המאפשר לייצר מיפוי של מסגרות טיפול/חינוך מפוקחות ולא מפוקחות לילדים בגילאי לידה-3 ברשות. הממשק יתבסס על מספר מקורות מידע- מקורות מנהליים הפתוחים לציבור (משרד החינוך, משרד העבודה), מקורות אינטרנטיים עם גישה לAPI (לדוגמת "בדרך לגן") ומקורות רשותיים (לדוגמת קובץ מיפוי ידני שהרשות אחראית לייצר).

הממשק צריך לאפשר למשתמש העיקרי (מנהל.ת תחום גיל רך ברשות) לתקף מידע שנאסף ואת היכולת להוריד את המידע כפלט באקסל.

הערה/דגש מרכזי: המערכת מטפלת במידע על מסגרות המטפלות בפעוטות (0-3) – יש לתת דגש מיוחד להגנת פרטיות (אין לאסוף מידע מזהה על ילדים ספציפיים), לאמינות הנתונים (המידע משמש לקבלת החלטות תקציביות ותכנוניות), ולהיתכנות המשפטית של שאיבת מידע ממקורות פתוחים (Scraping) – נושא שנבחן בנפרד בשלב הבחינה המשפטית של הפרויקט.

בשלב הראשון אחד ממקורות המידע האינטרנטיים יהיו אתרי אינטרנט בעלי גישה דרך API.

בשלב הבא והמאתגר נרצה שמקורות המידע יהיו קבוצות קהילתיות (כדוגמת פייסבוק, וואטספ)

## 2. עקרונות המערכת

- הפרדת הרשאות: הפרדה ברורה בין מנהלת גיל הרך ברשות (הרשאת עריכה של נתוני מסגרות בלבד) לבין מנהל המערכת (ניהול משתמשים, מקורות מידע וקונפיגורציה) – ראו סעיף 3.

2. עקרונות המערכת

המערכת תפותח בהתאם לעקרונות הבאים:

- חוויית משתמש פשוטה ואינטואיטיבית – ממשק ברור ונוח לשימוש, המאפשר למנהלת הגיל הרך לבצע מיפוי, תיקוף וייצוא נתונים במינימום פעולות.

- אמינות, שקיפות וטיוב נתונים – הצגת מקור הנתונים, מועד העדכון האחרון, חיווי למסגרות הדורשות תיקוף, וסימון מסגרות שבהן קיימת סתירה בין מקורות מידע.

- גמישות והרחבה עתידית – ארכיטקטורה מודולרית שתאפשר הרחבה לרשויות נוספות, חיבור למקורות מידע נוספים, והוספת יכולות עתידיות בשלבים מתקדמים.

- הפרדת הרשאות וניהול מבוקר – הבחנה ברורה בין משתמשת הקצה, מנהלת הגיל הרך ברשות, לבין מנהל המערכת, האחראי על משתמשים, רשויות, מקורות מידע וקונפיגורציה.

- שמירה על פרטיות והימנעות מאיסוף מידע אישי על ילדים – המערכת תעסוק במידע ברמת המסגרת בלבד, ולא תאסוף מידע מזהה על ילדים, משפחות או פעוטות ספציפיים.

## 3. קהלי יעד והרשאות

### 3.1 קהל יעד 1: מנהל.ת גיל הרך ברשות המקומית

קהל יעד 1- לקוח קצה: מנהל.ת הגיל הרך ברשות המקומית

- פרופיל: מתוקף תפקידה מקבלת החלטות שנשענות על מיפוי מסגרות ברשות. המיפוי הוא תשתית שתסייע לה לקבל החלטות על צורך בפתיחה/סגירת מסגרות, החלטות על תיעדוף תקציבים (למשל הכשרות לצוותי המסגרות) ועל תכנון התערבויות (למשל העלאת מודעות לעיכובים התפתחותיים בשכונה שבה רב המסגרות הן לא מפוקחות)

- הרשאות ופרטיות: בכניסה לממשק נדרשת הזדהות. הרשאת עריכה של המידע הנאסף (למשל תיקוף סטטוס רישיון של המסגרת, השלמת מידע על כמות ילדים במסגרת)

### 3.2 קהל יעד 2: System Admin

קהל יעד 2- מנהל מערכת

- פרופיל: גורם מתפעל (צוות SFI, ובעתיד ייתכן גורם בתוך הרשות) האחראי על תחזוקת המערכת: הוספת רשויות ומנהלות גיל הרך חדשות, ניהול מקורות המידע וקונפיגורציית האיסוף, ותמיכה טכנית שוטפת במנהלות המשתמשות בכלי.

- הרשאות ופרטיות: גישה מלאה לניהול משתמשים ורשויות, הרשאה לעריכת הגדרות מקורות המידע וקונפיגורציה, וצפייה בלוגים ובדוחות שימוש – ללא הרשאת עריכה של נתוני מסגרות ספציפיים (הרשאה זו שמורה לקהל יעד 1, ראו סעיף 3.1).

## 4. דרישות פונקציונליות ותהליכי ליבה

### 4.1 חווית משתמש (UX/UI) וזרימת תהליך

- ארכיטקטורת הממשק: אפליקציית Web רספונסיבית

- תהליכי ליבה: מנהלת הגיל הרך נכנסת למערכת ורואה תמונת מיפוי של כל המסגרות והנתונים שנאספו/הושלמו ידנית עבור כל אחת, יש חיווי בולט למסגרות שיש חדש שדורשות תיקוף (למשל מסגרת שככה"נ לא פעילה), קארדים למעלה של מספר המסגרות שאותרו מכל מקור מידע. שיופיע בצורה בולטת תאריך עדכניות הנתונים ושנה"ל אליה מתייחסים

- ניהול מצב ומעקב: שמירה אוטומטית של הפעולות שהתבצעו

- עיצוב ונגישות: שפת ממשק עברית, כיווניות RTL, עמידה בהנחיות נגישות WCAG 2.1 AA בהתאם לתקנות הנגישות הישראליות, ותאימות לתצוגה במחשב ובמובייל.

### 4.2 לוגיקה עסקית ומנוע ליבה (Core Logic)

- חוקים עסקיים מרכזיים: זיהוי כפילויות בין מקורות שונים (על בסיס כתובת/שם מסגרת), קביעת מקור "עדיף" במקרה של סתירה בין מקורות (מקור ממשלתי > קובץ מנהלת גיל הרך > מקור מסחרי), וסימון אוטומטי של מסגרת כ"דורשת טיוב" כאשר מקור המידע לא עודכן מעל פרק זמן מוגדר (למשל 6 חודשים).

- טיפול במקרי קצה ושגיאות (Edge Cases): אם מקור מידע חיצוני אינו זמין (לדוגמה API שאינו מגיב) – מוצג חיווי "מקור לא עודכן" ליד הנתונים הרלוונטיים, מבלי לחסום את המשך השימוש בממשק; אם יש סתירה בין שני מקורות לגבי אותה מסגרת – המערכת מציגה את שתי הגרסאות ומסמנת את המסגרת כ"דורשת תיקוף ידני" על ידי מנהלת הגיל הרך.

- תהליכי רקע (Background Jobs) : שליחת מייל עדכון חודשי על נתונים שעודכנו והצגתם

### 4.3 אינטגרציות ומקורות מידע

- מקור המידע המרכזי

מסד נתונים מרכזי המרכז את כל הנתונים שנאספו מהמקורות השונים (ממשלתיים, מסחריים ורשותיים) ומהווה את מקור האמת היחיד  עבור הדשבורד ועבור קובץ הייצוא לאקסל. הטבלה הבאה מסכמת את הערכת הצוות לגבי מקורות המידע האפשריים, רמת המורכבות והאמינות שלהם:

| מורכבות |  | אמינות |  | סוג גישה |  | לינק |  | מקור |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — |  | — |  | שחקן קיים — לבחון |  |  |  | מפת הטף |  |
| נמוכה |  | גבוהה |  | CSV להורדה |  | מעונות יום |  | משרד החינוך |  |
| לא ידוע |  | גבוהה |  | לא ברור |  | מעונות ומשפחתונים |  | זרוע העבודה |  |
|  |  |  |  | PDF להורדה |  | מעונות יום שיקומיים |  | משרד הבריאות |  |
| נמוכה |  | בינונית |  | API רשמי |  |  |  | Google Places |  |
| גבוהה |  | משתנה |  | איסוף מידע ממקורות פתוחים, בכפוף לבדיקה משפטית של תנאי השימוש בכל מקור. |  |  |  | אתרי רשויות |  |
| בינונית |  | משתנה |  | איסוף מידע ממקורות פתוחים, בכפוף לבדיקה משפטית של תנאי השימוש בכל מקור. |  |  |  | אתרים שונים המאגדים מידע על מסגרות (איזי/בדרך לגן) |  |
| נמוכה |  | גבוהה |  | קובץ לטעינה |  |  |  | מנהלת הגיל הרך |  |

- התממשקות למערכות חיצוניות (APIs): בשלב הראשון, חיבור ל-API-ים מסחריים המספקים מידע משלים על מסגרות פרטיות (ראו דוגמאות למטה); בהמשך ייבחנו אפשרויות נוספות בהתאם לתוצאות שלב בדיקת הנגישות של המקורות ואיתור מקורות מידע משלימים על בסיס רשימות מסגרות קיימות, בכפוף להיתכנות טכנולוגית ומשפטית.

קצב העדכון- משתנה בהתאם למקור: מקורות ממשלתיים (משרד החינוך, זרוע העבודה) – בקצב הפרסום הרשמי שלהם (חודשי/רבעוני, בכפוף לבדיקת שלב 2); Google Places ואתרים יעודיים – עדכון שוטף (יומי/שבועי) דרך ה-API; קובץ מנהלת גיל הרך – עדכון ידני לפי הצורך.

- סנכרון נתונים: סנכרון תקופתי

### 4.4 מערכת ניהול ובקרה (Backoffice)

- מטרת המערכת: טיוב המידע הנאסף, תשתית למסד נתונים עבור דשבורד

- ניהול תוכן וקונפיגורציה: מנהל המערכת יוכל לנהל משתמשים, רשויות, הרשאות, מקורות מידע, הגדרות סנכרון, לוגים ודוחות שימוש. מנהל המערכת לא יערוך את נתוני המסגרות עצמם, אלא אם תוגדר לו הרשאה ייעודית לכך.

- דוחות ובקרה (Analytics & Logs): תיעוד תאריך ושעת עדכון אחרונים לכל מקור מידע, לוג שינויים לכל מסגרת (מי עדכן, מה שונה, מתי) לצורך בקרת איכות ותחקור, דוח שימוש (כניסות ופעולות תיקוף של מנהלות הגיל הרך), והתראה כאשר מקור מידע לא התעדכן מעבר לפרק הזמן הצפוי.

### 4.5 תשתיות וסביבות עבודה (Infrastructure)

- איפיון תשתיות ענן / On-Premise: מוצעת סביבת ענן ציבורית (AWS, Azure, Google Cloud) לצורך הרצת מסד הנתונים, שכבת ה-API ומשימות האיסוף האוטומטיות; הבחירה הסופית בין הספקים תיקבע מול SFI בהתאם למגבלות תקציב ולדרישות אבטחת המידע; שרתי ארגון מקומיים אינם נדרשים בשלב זה.

- סביבות פיתוח: Dev, QA, Staging, Production – Staging לבדיקות קבלה מול נציגות מהרשויות לפני עלייה לאוויר.

- מיגרציה והשקה (Go Live): מעבר לסביבת Production לאחר אישור אבטחת מידע (בדגש על הגנת מידע על ילדים ומשפחות), בדיקות קבלה (UAT) מול מנהלות גיל הרך נבחרות, והגדרת דומיין וגישה מאובטחת (Pen-test, HTTPS).

## 5. אבטחת מידע, פרטיות ורגולציה

- הגנת פרטיות המשתמשים: המערכת אינה אמורה לאסוף מידע מזהה על ילדים ספציפיים (שם, ת.ז) – המיפוי הוא ברמת המסגרת (המוסד) ולא ברמת הילד. יש לבחון עמידה בחוק הגנת הפרטיות הישראלי ובתקנות אבטחת מידע, לאור רגישות הנושא (מסגרות המטפלות בפעוטות).

- אבטחת המידע וגישה: הצפנת מידע במעבר (HTTPS/TLS) ובמנוחה, הזדהות (Login) למנהלות גיל הרך, והפרדת הרשאות בין קהלי היעד (ראו סעיף 3). בשלב הראשון מדיניות סיסמאות בסיסית; ניתן לשקול אימות דו-שלבי (MFA) בהמשך.

- הצהרות משפטיות (Legal & Compliance): יש לבחון מול ייעוץ משפטי את תנאי השימוש של מקורות המידע הציבוריים (Terms of Service של Google Places, מדיניות שאיבת מידע מאתרי רשויות) ואת הצורך במדיניות פרטיות למשתמשות הקצה – ראו שלב הבחינה המשפטית בתוכנית העבודה.

## 6. תכולת עבודה ואבני דרך

פרק זה מגדיר את שלבי הביצוע לפרויקט. כל מועדי המימוש ($T$) יספרו החל ממועד פגישת התנעת הפרויקט (Kickoff).

הערת סיכון: תלות בקבלת גישה/אישור מבעלי מקורות המידע (משרד החינוך, זרוע העבודה) להעברת נתונים באופן שוטף; אי-ודאות לגבי יציבות ונגישות ה-API-ים החיצוניים (למשל "בדרך לגן", Google Places); תלות בזמינות מנהלות גיל הרך ברשויות לתיקוף ידני של הנתונים; מגבלות תקציב עשויות להשפיע על היקף שלב הפיתוח הראשון.

| אבן דרך | תיאור תכולת העבודה | מועד מסירה (SLA) |
| --- | --- | --- |
| T0: התנעת פרויקט | פגישת Kickoff, אישור אפיונים ותיאום תוכנית עבודה מול בעלי העניין. | $T_0$ |
| אבן דרך 1: תכנון ותשתיות | סגירת ארכיטקטורה מפורטת, הקמת סביבות (Dev/QA), סכימת מסד הנתונים וקביעת APIs. | [למשל: $T_0 + 3$ שבועות] |
| אבן דרך 2: פיתוח Backend/ניהול | פיתוח שכבת הלוגיקה (Server), הקמת מסכי האדמין הבסיסיים, ומערכת ההרשאות. | [למשל: $T_0 + 5$ שבועות] |
| אבן דרך 3: פיתוח Frontend | פיתוח ממשק משתמש הקצה (UI), חיבור הלקוח ל-API (Integration) ויצירת זרימה מלאה. | [למשל: $T_0 + 7$ שבועות] |
| אבן דרך 4: אינטגרציה ו-QA | חיבור למערכות צד-שלישי, בדיקות איכות (פונקציונליות, עומסים ואבטחה), וטיפול בבאגים. | [למשל: $T_0 + 9$ שבועות] |
| אבן דרך 5: השקה (Go Live) | העברה לסביבת Production, בדיקת קבלה (UAT), הדרכת מנהלי המערכת והשקה ציבורית/פנים-ארגונית. | [למשל: $T_0 + 10$ שבועות] |

## תכולת MVP - שלב ראשון

## בשלב הראשון המערכת תכלול את היכולות הבאות:

## התחברות מאובטחת למנהלות גיל רך ברשויות.

## הצגת טבלת מסגרות מרכזית הכוללת שם מסגרת, כתובת, סוג מסגרת, סטטוס רישוי, מקור מידע, תאריך עדכון וסטטוס תיקוף.

## איחוד נתונים ממספר מקורות מידע זמינים, בדגש על מקורות ממשלתיים, מקורות בעלי API וקובץ ידני שמעלה הרשות.

## זיהוי כפילויות בסיסי בין מקורות מידע שונים.

## סימון מסגרות הדורשות תיקוף ידני.

## אפשרות לעריכה ותיקוף של נתוני מסגרת על ידי מנהלת הגיל הרך.

## ייצוא הנתונים לקובץ Excel.

## ממשק ניהול בסיסי לניהול משתמשים, רשויות ומקורות מידע.

## תיעוד מקור הנתון ומועד העדכון האחרון.

## 7. רשימת מסכים נדרשים לפיתוח

### 7.1 צד משתמש (Frontend / Client)

- מסך התחברות (Login):

  - שם משתמש/סיסמה עבור מנהלת גיל הרך, עם אפשרות שחזור סיסמה.

- לוח בקרה ראשי (Dashboard):

  - ריבועי דאטה עם סך המסגרות שנאספו מכל מקור; טבלת מסגרות (שם, כתובת, סוג מסגרת, סטטוס רישיון, מקור, תאריך עדכון, סטטוס תיקוף); פילטרים (סוג מסגרת, סטטוס רישיון, אזור); חיווי בולט למסגרות הדורשות תיקוף; ייצוא הנתונים לאקסל.

- כרטיס מסגרת (תצוגת פרטים):

  - פרטי מסגרת בודדת, אפשרות עריכה/תיקוף ידני (סטטוס רישיון, מספר ילדים), והיסטוריית שינויים.

### 7.2 צד ניהול (Admin / Backoffice)

- מסך התחברות למנהל המערכת:

  - הזדהות ייעודית למנהל המערכת, נפרדת מכניסת מנהלות הגיל הרך.

- ניהול משתמשים, רשויות ומקורות מידע:

  - הוספה/הסרה של רשויות ומנהלות גיל הרך, שיוך הרשאות, וניהול סטטוס והגדרות של כל מקור מידע (הפעלה/כיבוי, סנכרון ידני).

- דוחות ובקרה:

  - לוג שינויים לכל מסגרת, סטטוס עדכניות כל מקור מידע, דוח שימוש של מנהלות הגיל הרך, סינונים (תאריכים, רשות), תצוגה טבלאית וייצוא נתונים ל-CSV/Excel.

## 8. פיתוחים עתידיים (Phase 2+)

### 8.1 פיצ'רים ויכולות הרחבה

בשלב עתידי בלבד תיבחן היתכנות משפטית, טכנולוגית ואתית לשימוש במקורות מידע קהילתיים, כגון קבוצות פייסבוק או וואטסאפ. יכולת זו אינה חלק מתכולת ה-MVP ותידרש לה בחינה נפרדת.

ייתכן והרחבה לתוסף שיאפשר שליחת סמסים

### 8.2 אינטגרציות נוספות

חיבור למפת הטף? אפשרות עתידית נוספת: אינטגרציה עם דשבורדים ארציים (כגון נובה מידות) ו/או מערכות משרד החינוך, בהתאם להתפתחות הפרויקט.