היתכנות טכנית — כלי מיפוי מסגרות לגיל הרך

מסמך חשיבה לצרכים פנימיים

טיוטה לדיון | מאי 2026 | לא להפצה חיצונית | SFI Data & Measurement

1. מה המוצר בעצם

המוצר הוא שלושה דברים שונים — שכל אחד מהם עומד בפני עצמו, אבל יחד הם יוצרים את הערך:

א. מאגר הנתונים (Dataset)

מאגר מסגרות גיל הרך ברמה ארצית ורשותית — שמות, כתובות, סוגי רישוי, מקורות. זה הליבה של המוצר. ללא מאגר מעודכן ואמין, אין ערך לשאר. המאגר עצמו הוא תוצר — ניתן להפיצו, לפרסמו, ולעדכנו באופן עצמאי.

ב. פייפליין איסוף (Backend)

קוד שרץ ברקע — מושך נתונים ממקורות שונים, מנקה, מזהה כפילויות, ומאחסן. הוא מה שמחזיק את המאגר מעודכן. צריך לרוץ על שרת כלשהו.

ג. דשבורד ניהולי (Frontend)

הממשק שהממונה ברשות רואה ומשתמשת בו — רשימת מסגרות, לידים לאימות, סטטוסים, דוחות.

שלושת הרכיבים מתפתחים במקביל — הפייפליין מזין את המאגר, המאגר מזין גם את הדשבורד וגם יכול לשמש כתוצר עצמאי.

2. ארכיטקטורת הנתונים — הפרדת שכבות

הרעיון המרכזי: SFI מחזיקה רק נתונים ציבוריים. הרשות מחברת אליהם את נתוני הפרט שבבעלותה.

שכבה א׳ — SFI (נתונים ציבוריים בלבד): שם המסגרת, כתובת, סוג רישוי, מקור הנתון, מזהה ייחודי. כל זה מגיע ממקורות פתוחים — משרד החינוך, זרוע העבודה, govmap. אין כאן שום מידע אישי.

שכבה ב׳ — הרשות (נתוני פרט): פרטי קשר של מנהלת המסגרת, הערות פנימיות, תאריך תיאום אחרון. שכבה זו נשארת אצל הרשות בלבד — על SharePoint או Excel קיים — ואינה עוברת ל-SFI.

חיבור בין השכבות: סמל המוסד הרשמי למסגרות מוכרות, או מזהה פנימי שמוקצה למסגרות ללא סמל. הדשבורד של הממונה מציג את שתיהן יחד.

✅ היתרון המרכזי SFI לא נוגעת בנתונים אישיים כלל — חוק הגנת הפרטיות לא חל על השכבה שלה. הרשות שולטת בנתוני הפרט שלה לחלוטין. ניתן לפעול גם ללא הצטרפות הרשות — הנתונים הציבוריים זמינים ממילא.

3. תשתית ואירוח — שלוש אפשרויות

אפשרות א׳ — מערכת מוטמעת ברשות (אידאלי)

| פרמטר | פרטים |
| --- | --- |
| תשתית | Azure של הרשות (דרך Office 365 קיים) |
| בעלות | הרשות — מלאה |
| עלות שוטפת | $30–80/חודש לרשות |
| מי מתחזק | IT של הרשות + תמיכה מ-SFI |
| מתאים ל | רשויות גדולות עם IT פעיל |

⚠️ חסם רוב הרשויות אין להן IT שיכול לנהל את זה. גם כשיש — צריך אישורים פנימיים להקמת שירות חדש.

אפשרות ב׳ — SFI מחזיקה תשתית משותפת (פרגמטי)

SFI מקימה סביבת ענן אחת. כל רשות מקבלת מרחב מבודד — הנתונים לא מעורבבים, אבל השרת משותף.

| פרמטר | פרטים |
| --- | --- |
| תשתית | Azure / AWS בניהול SFI |
| בעלות | חוזית — הרשות ¦ פיזית — SFI |
| עלות שוטפת | $100–300/חודש (כלל הרשויות) |
| מי מתחזק | SFI (או פרילנסר מטעמה) |
| מתאים ל | פיילוט, רשויות קטנות-בינוניות |

⚠️ חסם מי מממן? מה קורה אם SFI עוצרת?

אפשרות ג׳ — שירות מנוהל כ-No-Code (פיילוט בלבד)

| פרמטר | פרטים |
| --- | --- |
| תשתית | Supabase / Airtable (ענן חיצוני) |
| בעלות | חברה חיצונית |
| עלות שוטפת | $0–50/חודש |
| מי מתחזק | אף אחד (managed) |
| מתאים ל | פיילוט ראשוני בלבד — לא לטווח ארוך |

4. תחזוקה ואחריות — השאלה הפחות נוצצת והכי קריטית

מה דורש תחזוקה שוטפת:

כש-API חיצוני משתנה — הפייפליין נשבר וצריך תיקון

כשרשות מתנתקת או מצטרפת — צריך הגדרה

עדכוני אבטחה לשרת — אחת לחודש בערך

ניטור — לדעת שהמערכת עובדת

זה לא עבודה של משרה מלאה, אבל זה גם לא אפס — כמה שעות בשבוע, עם spikes כשמשהו מתפרק.

| מודל תחזוקה | עלות/חודש | הערות |
| --- | --- | --- |
| מפתח/ת פנימי/ת ב-SFI — משרה מלאה | ₪25,000–35,000 | הכי טוב לאיכות, דורש גיוס ייעודי |
| מפתח/ת פנימי/ת ב-SFI — חלקית (50%) | ₪12,000–17,000 | ריאלי אם יש עובד/ת מתאים/ה בארגון |
| פרילנסר על retainer | $500–1,500 | גמיש, אבל אין continuity |
| גוף ממשלתי (מערך הדיגיטל) | — | ריאלי רק בסקייל גדול |

⚠️ סיכון מרכזי הדבר שהכי מוריד פרויקטים כאלה הוא לא בניית המוצר — אלא היעדר בעלות ברורה אחרי שנבנה. חייב להיות מוגדר לפני תחילת פיתוח.

5. מקורות נתונים — מה זמין ואיך

מפת הטף — שחקן קיים בשוק

קיים כלי בשם מפת הטף (של הסדנא לידע ציבורי) שפועל בתחום זה — עם נתוני מסגרות ממשרדי ממשלה וממשק לרשויות. יש לבחון את היקף הכיסוי שלהם, האם הם מכסים מסגרות ללא סמל רשמי, ומה הפער בין הכלי שלהם לצרכים של SFI ולקוחותיה.

יש להם API פתוח — ראוי לבחון אותו טכנית: מה הוא מחזיר, מה לא, האם הנתונים עדכניים ומלאים. בחינת ה-API היא צעד מחקרי ולא התחייבות — והיא עשויה לחסוך עבודת פיתוח, או לאשש שנדרש מקור עצמאי.

⚠️ שאלה אסטרטגית שיש לנסח לפני פיתוח מה SFI בונה שלא קיים כבר? מהו ה-unique value ביחס לפתרונות קיימים בשוק — בממשק, בעומק הנתונים, בשכבת הניתוח, או בהתאמה לצרכי הרשות?

Google Places API — מקור משלים לגיטימי

| פרמטר | פרטים |
| --- | --- |
| סוג גישה | API רשמי — לגיטימי לחלוטין |
| נתונים מתקבלים | שם, כתובת, טלפון, אתר, שעות פתיחה |
| עלות לפיילוט | ~$10 לרשות אחת |
| מגבלה | אין סיווג רישוי רשמי, לא כל מסגרת רשומה |
| המלצה | ✅ מקור משלים — לגילוי, לא לאימות |

סיכום מקורות

| מקור | סוג גישה | אמינות | מורכבות | המלצה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מפת הטף | שחקן קיים — לבחון | — | — | 🟡 לנתח אסטרטגית |
| משרד החינוך | CSV להורדה | גבוהה | נמוכה | ✅ מקור ראשוני |
| Google Places | API רשמי | בינונית | נמוכה | ✅ משלים |
| זרוע העבודה | לא ברור | גבוהה | לא ידוע | 🟡 לבדוק |
| אתרי רשויות | Scraping | משתנה | גבוהה | ⚠️ לא כדאי בסקייל |
| Facebook | Scraping | נמוכה | גבוהה + משפטי | ❌ להוציא מסקופ |

6. רגולציה — מה ידוע, מה לא ידוע

| נושא | מצב |
| --- | --- |
| נתונים ציבוריים (שם, כתובת, רישוי) | ✅ אין מגבלה — נתונים פתוחים |
| נתוני פרט (פרטי קשר) | ⚠️ חוק הגנת הפרטיות — נפתר אם נשאר ברשות בלבד |
| SFI כ"מעבד מידע" | ⚠️ אם SFI מחזיקה נתוני פרט — נדרש הסכם עיבוד נתונים |

שאלות פתוחות לבדיקה

| שאלה | למי לשאול |
| --- | --- |
| האם אימוץ הכלי ע"י רשות מחייב מכרז? | Aor ממערך הדיגיטל |
| אם SFI ממומנת ממשלתית ונותנת את הכלי בחינם — האם עדיין נדרש מכרז? | ייעוץ משפטי |
| האם קיימים תקני Digital Israel שרשות חייבת לעמוד בהם? | Aor / תהל"א |

7. עלויות — פירוט

פיתוח

| רכיב | הערכת זמן | הערות |
| --- | --- | --- |
| פייפליין MVP (מקור אחד) | 2–3 שבועות | עם Claude Code — ריאלי מאוד |
| פייפליין מלא (3–4 מקורות) | 2–3 חודשים | כולל NLP לקהילתיים |
| דשבורד MVP | 2–3 שבועות | הבסיס כבר קיים |
| דשבורד מלא | חודש–חודשיים | כולל לידים, הרשאות |
| סה"כ MVP לפיילוט | ~חודש–חודשיים | פנימי עם AI tools |
| סה"כ מוצר מלא | 3–6 חודשים | תלוי בהיקף |

עם Claude Code ופיתוח פנימי — העלות היא בעיקר זמן, לא כסף ישיר. פרילנסר חיצוני: $10,000–20,000 ל-MVP.

תשתית שוטפת

| שלב | עלות/חודש |
| --- | --- |
| פיילוט (1–2 רשויות) | $30–80 |
| סקייל בינוני (10–20 רשויות) | $150–300 |
| ארצי | $500–1,000 |

8. MVP לפיילוט — מה בדיוק בונים

מטרה: להוכיח שאפשר למשוך נתונים אמיתיים, לנקות אותם, ולהציג אותם בדשבורד שימושי — לפני שמשקיעים בהרחבה.

היקף

רשות אחת בלבד (חדרה או קריית אתא — יש שם נתוני בסיס)

מקור אחד רשמי (קובץ משרד החינוך / נתוני מפת הטף אחרי בחינת API)

מקור אחד קהילתי — חצי-ידני, לא אוטומציה מלאה

דשבורד בסיסי — רשימה + פילטרים + סטטוס

מה ה-MVP לא כולל

❌ זיהוי כפילויות אוטומטי מלא

❌ NLP לסריקת Facebook

❌ מערכת לידים מלאה

❌ מנגנון עדכון אוטומטי

❌ רב-רשויות

לוח זמנים מוצע

| שבוע | משימה |
| --- | --- |
| 1 | סקריפט משיכה ממקור רשמי + הכנסה ל-DB |
| 2–3 | חיבור דשבורד לנתונים אמיתיים |
| 4 | פיילוט עם ממונה ברשות — משוב |
| 5–6 | תיקונים + תיעוד |

9. גורמי סיכון

| סיכון | רמה | הערה |
| --- | --- | --- |
| גישה ל-API ממשרד החינוך | 🟡 בינוני | אולי רק CSV, לא API אמיתי |
| גישה לנתוני זרוע העבודה | 🔴 גבוה | לא ברור אם פתוח |
| NLP לסריקת Facebook | 🔴 גבוה | מורכב ויקר, כדאי לדחות |
| Facebook scraping — חוקיות | 🔴 גבוה | ToS של Facebook אוסרים — להוציא מסקופ |
| מי מתחזק לאחר פיתוח | 🔴 גבוה | חייב להיות מוגדר מראש |
| פערי unique value מול פתרונות קיימים | 🔴 גבוה | יש לנסח לפני פיתוח |
| מכרזים ורגולציה | 🟡 בינוני | תלוי במודל ההפצה |
| אימוץ ע"י רשויות | 🟡 בינוני | תלוי בנוחות השימוש |

10. המלצות לשלב הבא

1. לבדוק את ה-API של מפת הטף — לפני כל פיתוח. מה הוא מחזיר? מה חסר? האם הנתונים עדכניים?

2. לפנות ל-Aor (מערך הדיגיטל) — לפצח שאלת הרכש הרגולטורית לפני שמקדמים רשויות

3. לבדוק גישה לנתוני משרד החינוך — לוודא שניתן להוריד את הקובץ ולהבין את מבנהו

4. להגדיר בעלות תחזוקה — מי אחראי אחרי שה-MVP עולה — לפני שמתחילים

5. לדחות את הקהילתי — Facebook ו-NLP הם סיכון גבוה. MVP בנתונים רשמיים בלבד

6. חוזה עם רשות הפיילוט — לוודא שיש ממונה שמתחייבת לזמן לבדיקת המוצר

טיוטה לדיון פנימי — לא להפצה חיצונית | SFI Data & Measurement | מאי 2026